**PP2I 2 : - Compte rendu n°3**

|  |  |
| --- | --- |
| **Motif / type de réunion : Lancement du projet** | **Lieu : Telecom Nancy** |
| **Présent(s) (retard/excusés/non excusés) :**   * Arthur * Jérémi * Thomas * David | **Date / heure de début / durée :**  Jeudi 13 avril, 12h à 12h30 |

# Ordre du jour

1. Choix des SD
2. Répartition des tâches

# Décisions

* Les SD pour l’algorithme ont été défini
* Répartition des tâches défini

# Actions à suivre / Todo list

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Description** | **Responsable** | **Délai** | **Livrable** |
| Pré-traitement des données des stations de recharge | Arthur | 24/04/2023 | Fichier CSV contenant uniquement les données utiles au fonctionnement de notre programme |
| Coder l’algorithme A\* | Jérémi | 24/04/2023 | Fonction A\* codée |
| Coder les fonctions annexes de A\* | Thomas | 24/04/2023 | Fonctions annexes codées |
| Faire les test des fonctions | David | 24/04/2023 | Code pour vérifier si les fonctions codées produisent le résultat attendu |

**Date de la prochaine réunion *:* Mercredi 19 Avril 2023**